社会诚信研究                                       学术刊物 欢迎交流

睿海评价

特     刊

（２００7年1月）

2006年度江苏省南京地区招投标可信度评价报告

前言 …………………………………………………………………………………………… P1

一、报告编制目的……………………………………………………………………… P1

二、报告编制体例……………………………………………………………………… P2

第一部分   2006年度专题评价之情况综述 ……………………………………………… P3

一、2006年度评价情况总述…………………………………………………………… P3

1、评价发现几大亮点………………………………………………………………P3

2、几类问题依旧突出………………………………………………………………P4

二、各专题评价情况分述……………………………………………………………… P5

1、交通系统专题评价结果整体相比而言较好……………………………………P5

2、重点工程评价结果差距明显…………………………………………………  P7

3、教育系统评价结果反映招标规范度普遍较差…………………………………P9

4、电力系统评价结果出现零分…………………………………………………  P10

第二部分   2006年度专题评价之问题聚焦 ……………………………………………… P12

一、资格预审规则中主观控制痕迹明显……………………………………………… P12

二、评标过程中依然存在暗箱操作…………………………………………………… P13

三、招标活动不按预先设定的规则执行……………………………………………… P14

四、工程变更规则漏洞大……………………………………………………………… P16

五、最低价评标法亟待研究和有效推行……………………………………………… P18

第三部分  2007年度可信度评价之工作展望……………………………………………… P21

附： 2006年度专题评价结果发布一览表 ………………………………………………… P22

一、分类比较…………………………………………………………………………… P22

二、各项目评价得分一览表…………………………………………………………… P22

主办单位：睿之海信息研究中心               特别鸣谢：中国招投标协会

中心网址：http://www.faith-cn.com                     南京依法治市领导小组办公室

电 话：025-84414709

关于《睿海评价》——

《睿海评价》刊物由南京睿之海信息研究中心主办，旨在为关心社会诚信体系建设的人士搭建沟通信息、发表观点的平台。刊物主要内容是关于社会经济活动中涉及诚信话题的研究和讨论。

本刊得到了中国招投标协会、南京市依法治市领导小组办公室以及纪委、监察、发改委、建委等部门的关心、支持，为此我们表示特别鸣谢！（排名不分先后）

招投标可信度评价所代表的社会专业评价监督方式及功能已被明确写入《2007年法治南京建设工作要点》。

本期主要内容为2006年度江苏省南京地区招投标可信度的评价报告，对2006年度各类工程招标的可信度专题评价情况进行回顾、分析。

《睿海评价》——“2006年度江苏省南京地区招投标可信度评价报告”的发送对象包括：

国家发改委法规司、交通部、水利部、建设部、国家电网公司、电监会、中国招投标协会、国家审计署驻南京办；

省委、省政府有关领导、省发改委、省监察厅、建设厅、交通厅、水利厅、省电力公司；

市委、市政府有关领导、市发改委、市监察局、市建委、交通局、水利局、国资管理部门，广大的招标单位、投标单位和业内专家学者。

2006年度江苏省南京地区招投标可信度评价报告

前      言

一、报告编制目的

为了使招投标可信度评价更好地服务于招投标交易活动的规范化，为政府部门管理、决策提供参考，为广大招标单位、投标单位规范、完善自身招投标行为提供借鉴，为社会公众了解、参与监督公共资金项目的招标情况提供帮助，睿之海对2006年度招投标可信度评价情况进行总结形成本年度报告。

2006年9月，在首届招标投标高层论坛新闻发布会上，国家发改委法规司司长任珑表示，将在招投标行业开展信用评级工作，各地及相关授权部委根据要求结合自身特点纷纷开展招投标信用评级活动。

至此，在招投标领域开展信用评价，以评价方式规范和引导招投标，同时加强针对性、专业性的招投标监管已是大势所趋，信用评价这种全新的监管模式也正式被相关管理部门所运用。

南京睿之海信息研究中心（以下简称“睿之海”）自2004年《招投标可信度评价标准（3N标准）》通过相关工程和法律方面的专家论证后，即将标准运用于招投标可信度评价实践，对江苏省范围内交通、建设、电力、水利等各系统的重点工程招标进行可信度评价，并将评价结果向社会发布。至2006年底，已经评价了江苏省范围内各重点项目近300个。

在招投标领域，睿之海作为第一个尝试信用评价的社会机构，在积极探索招投标信用评价规则，创新信用评价方法的过程中，积累了一定的经验，可以为今后其他形式的招投标信用评价提供一些借鉴和参考，这也正是睿之海从事招投标可信度评价活动的初衷。

而从06年国家发改委关于招投标行业信用评级的新举措也可以应证，招投标可信度评价项目符合国家关于招投标信用管理的发展趋势。

二、报告编制体例

“2006年度江苏省南京地区招投标可信度评价报告”按如下体例进行编写：

第一部分   2006年度专题评价之情况综述

本部分内容主要包含两个方面：

一是对2006年度江苏范围内各系统招标项目进行专题评价的整体情况进行综述，主要从评价中发现的优、缺两个方面的问题进行阐述。

二是对2006年度所开展的教育系统、南京市重点工程、江苏电力系统、交通系统等相关专题的评价概况进行总体回顾，并分别对各系统中一些先进做法和主要存在的问题进行总结、介绍和分析。

第二部分   2006年度专题评价之问题聚焦

本部分内容主要对评价中发现的一些比较严重、亟待重视的问题进行分析，如资格预审、评标环节存在的主观控制问题，招标规则的执行问题，工程变更规则漏洞大的问题等。

第三部分  2007年度招投标信用评价之工作展望

本部分内容首先简单分析国内招投标领域的信用发展趋势、以及江苏省内招投标领域的信用动态，进而对睿之海中心2007年的工作进行展望。

附件部分  2006年度专题评价结果发布一览表

本部分内容主要为按照2006年度评价项目的评价结果，对该年度评价情况进行分类比较，并将被评价项目的最终评价结果以表格形式进行发布。

第一部分   2006年度专题评价之情况综述

一、2006年度评价情况总述

2006年度，招投标可信度评价主要为不同系统的专题评价，从2月开始，先后开展了南京地区教育系统专题评价、南京市重点工程专题评价、江苏省电力系统专题评价、江苏省交通系统专题评价，共计评价了60多个项目，也使2004—2006年的评价项目总数量接近300个。

从本年度整体评价情况看，可以概括为：部分招标人在规范招标方面有亮点，但几类影响招标规范的问题依旧突出，招标规范性亟待提高。

1、评价发现几大亮点

（1）、地铁公司不断完善评标办法减少招标主观影响因素

对南京市重点工程进行专题评价过程中发现，南京地铁公司在招标过程中开始尝试采用商务、技术和价格两阶段评标法，该评标办法下评标委员会在不知道投标单位投标报价的情形下进行技术评审，减少了评标过程中的主观影响因素。

同时，通过先评审商务、技术，后评审价格的两阶段评标办法，又通过科学的评标程序有效的控制了工程投资，而且充分显示了招标的公平和公正的竞争理念。

另外，南京地铁某些项目的招标尝试采用最低价评标法，同时加强合同管理，保证工程进度和质量，完善工程合同变更的程序和规则，严格控制工程变更，从而使最低价评标法在公共资金投资项目中能够发挥控制、节约投资的重大作用。而最低价评标法的应用也减少了招标过程中主观影响因素。

（2）、交通系统招标充分公开，有利于充分竞争和投标人维护自身权益

在对江苏省交通系统招标进行专题评价过程中发现，江苏省高速公路建设指挥部将招标项目的资格预审文件、招标文件、补充文件以及招标过程中涉及的其他基础资料文件均与招标公告基本均同时在招标公告发布媒体上公开。

此种做法首先保证了所有潜在投标人能够通过公开途径获得统一的招标信息，保证了潜在投标人获取信息的一致性，体现公平、公正招标的原则。

而且招标信息的充分公开有助于潜在投标人充分了解招标项目的详细情况以及招标规则，分析参与投标的风险后，再判断是否参与招标项目的投标，从而能够让潜在投标人最大限度的维护自身权益。同时让潜在投标人充分了解招标信息以及招标规则也有利于更多的潜在投标人参与投标，保证了项目招标能够实现充分竞争。

2、几类问题依旧突出

从2006年度全年的专题评价情况分析，各系统招标过程中均存在一些严重影响招标规范性的问题，如：

（1）、招标方式涉嫌违法，将依法应当公开招标的项目采用邀请招标方式进行；

（2）、招标文件中设置的工程变更规则存在主观控制空间；

（3）、资格预审、评标环节存在规则模糊，有人为控制的痕迹；

（4）、招标活动不按照预先设定的规则执行。

这些问题的存在也说明了目前江苏省范围内工程招标规范度整体情况仍不容乐观，亟待各招标单位引起充分重视，以便逐步改进和完善。

二、各专题评价情况分述

1、交通系统专题评价结果整体相比而言较好

2006年度交通系统专题评价虽只发布了一期，专题评价了——“宁淮高速公路南京段和宁蚌高速公路江苏段收费大棚工程施工项目”，但我中心本年度已经评价但尚未发布的招标项目仍有21个，平均分为64.66分，从总体评价看，交通系统整体评价情况尚可。

通过对江苏交通系统进行专题评价发现，交通系统招标有其值得借鉴的方面，也存在一些影响招标规范性的明显问题。

（1）、招标的公开性、信用管理的意识值得借鉴

在公开性方面，江苏交通系统从招标公告、资格预审文件、招标文件项目专用本、招标文件修改、工程量清单等所有招标过程中需要公开的招标基础材料均通过“中国招标投标网”发布，而且基本是与招标公告同时公布。

相比目前大多建设工程的招标，此种做法不仅体现了招标的公开、透明，增加了招标信息公开的内容，扩大了信息公开的范围，能够保证更多的潜在投标人看到发布的招标信息，也能够保证所有潜在投标人能够通过公开途径获得统一的招标信息，而且还避免了在招标过程中大量印刷招标文件，一定程度上节省了资源。

另外，评价中还发现江苏交通系统招标人对投标单位的履约信用较为重视，在合同履行过程中，招标人按照履约考核管理办法对施工单位进行考核，给出履约信用等级，同时在招标公告和资格预审文件中均明确对潜在投标单位的履约考核等级提出明确要求，交通系统这种重视投标人履约信用的管理理念也值得借鉴。

（2）、招标规则留有主观解释空间，合理性有待提高

评价中发现交通系统招标项目在资格条件的设置、可能引起废标的实质性条款等方面的招标规则均存在可主观操控的空间。

①、内部履约考核结果不应作为强制性资格条件

交通系统一些招标项目的资格预审文件中规定“在最近一次江苏省交通行业与产业项目招标投标信用等级评价为B（含B）及以上级别并在我部最近二期履约考核结果没有标段为‘差’且每个标段最多有一个‘中’”。同时规定：未达到上述最低资格条件的申请不予进入综合评分程序，不予通过资格预审。

首先要明确的是交通系统该履约考核是招标人自己内部进行的考核，而从民事法律的角度分析，招标人与投标人为工程合同的两方当事人，双方处于平等地位，且均对合同履约的情况以及所产生的结果存在利益关联，基于切身利益的存在，让其中一方对另一方的履约情况进行考核即意味着考核一方同时拥有运动员和裁判员的双重身份，履约考核自然难以做到客观、公允，因此将这种程序下形成的履约考核结果作为关系到潜在投标人是否能参加投标的强制资格审查条件显然是不合理的。

而且，尽管《江苏省交通行业与产业项目招标投标信用档案管理办法（试行）》中列出了履约考核的标准，但从“优”、“良”、“中”、“差”四个等级的具体判断标准看，实践中仍主要依赖考评人员的主观判断，考核标准有待进一步客观量化。

②、实质性条款外延模糊，操作中可主观解释

交通系统不少项目招标文件中对通过合同条件审查的规定中包含“投标人对合同条款没有重要保留”的规定，该规定即属于典型的外延模糊规则。在实际评标过程中如何区分投标文件中对合同条款是属于“重要保留”还是“非重要保留”呢？招标文件、评标细则中未给出明确的界定标准。那么在实际评标过程中是否会出现为了排斥或倾向于某投标单位而主观确定“重要保留”和“非重要保留”呢？在这样的模糊条款之下，不论是否是故意为之，恐都难以完全杜绝这种情形的出现。

当然，此种条款的存在或是实际编制文件过程中直接延用交通部招标文件范本的结果。

2、重点工程评价结果差距明显

在重点工程专题评价中，共评价了6个项目，其中最高分为南京地铁二号线一期工程TA03标土建项目，81.44分；最低分为秦淮河主城段环境综合整治工程一标段，51.45分，平均分为65.17分，其中最高分与最低分相差近30分。

究其原因，评价过程反映，不同重点工程的招标人在招标方面的专业水平以及重视程度存在差别。南京地铁公司在二号线工程招标过程中，从招标管理体系、招标文件编制、招标方式、评标办法等诸多方面均进行了完善并有所创新，从而使得地铁招标在招标规则制订的完备和合理性方面均优于被评价的其他重点工程，而且这些规则完善和创新的过程也体现了招标人对于招标工作的重视。

例如，大部分项目招标时，习惯性采用综合评标法或经评审的最低价评标法，很少结合具体招标项目的实际需求，主动寻求或创新针对项目特点的招标办法。

在地铁项目招标过程中，为实现经济和技术最佳结合的目标，根据不同招标项目的具体需求，不断完善、创新评标办法，力求使不同项目的评标办法均能评选出最适合招标项目的合同。

例如，自动扶梯等项目的招标过程中，地铁指挥部创新采用两阶段评标法，将评标分为商务、技术评标和价格评标两个部分，在商务、技术评标部分评选出技术方面更适合该招标项目的投标方案，再通过价格评审实现在技术符合要求前提下选出最有竞争力的投标价格。此种创新的两阶段评标办法有利于实现公共资金投资项目在技术、资金两方面要求的最佳结合，而且在技术评审结束后，确定投标人排序仅以尚未开启的投标单位投标报价作为依据，在很大程度上避免了评标委员会成员的主观裁量。

同时，在使用综合评标法、经评审的最低价评标法过程中，也在目前各招标单位通常采用的这两种评标办法的基础上进行完善、改进，如在综合评标法总引入目前招标实践中采用较少的“性能与价格比”、“价格与性能比”作为对投标方案进行排序的依据，同样遵循着“既节约投资又选出在技术方面具有优势的投标方案”的原则。

综上可见，南京地铁项目招标在评标办法的选择上，不拘泥于已经熟悉的评标办法，每个招标项目评标办法的确定均以具体项目的特定需求为依据，这种先进的评标办法选择理念值得向其他招标单位推广，当然这要求招标人对项目的理解达到相当程度。

反之，在其他得分较低的重点项目工程评价中发现，其招标公告、资格预审文件、招标文件中存在两方面的问题：

一是招标规则的缺失。可信度评价得分低的项目在招标规则的制订方面普遍存在规则不全面的问题，很多招投标具体环节的规则基本没有规定。

另一是招标规则及规则效力模糊。该问题在重点工程专题评价中也较为普遍，招标文件中已经制订的规则，在一些实质性条款的描述上较为模糊，基本均存在可随意解释的空间。

这些问题的存在也基本反映了评价结果较差的被评价项目，其业主从事招标工作的具体人员在招标专业水平上还存在欠缺，对招标程序合理设置、制订严谨招标规则等方面的重视程度还有待提高。

3、教育系统评价结果反映招标规范度普遍较差

教育系统专题评价先后进行了三期，共涉及到南京范围内南京农业大学、南京师范大学、南京邮电大学、南京财经大学、南京理工大学等12所学校计14个招标项目，评价结果显示教育系统招标可信度普遍较差，最高分为60.50分，平均分为56.23分。

根据公开收集的评价信息，评价中发现教育系统建设工程项目招标文件中的招标规则明显粗漏，如文件的递交与签收、开标记录的效力、评标主体的组建及评标的诸多程序均缺少明确的规则约定，同时在招标文件中已经规定的规则中，则存在很多模糊的规定，如可能引起投标文件废标的条款中大多采用“投标文件附有招标人不能接受的条件”，这些规则在实际招标过程中都可能被招标人作出对本方有利的解释，影响招标的规范度。

针对上述问题，我们分析造成这些问题的原因可能有以下三个：

①、可能是因为具体从事招标的人员或编写文件的人员在专业知识方面还不够，对招标相关法律、法规不够熟悉，理解不够深刻；

②、可能具体从事招标的人员及编写文件的人员在专业知识方面没有问题，对相关法律法规也很熟悉，知道该如何编写招标公告、招标文件但因为疏忽或认为有些内容不重要而未作出明确规定；

③、可能具体从事招标的人员及编写文件的人员知道该如何编写文件、设置合理的招标规则，但因其他种种主观原因而有意识的对相关内容不作明确的规定。

4、电力系统评价结果出现零分

江苏省电力系统专题评价共评价了5个招标项目，包括3个电网设备采购项目和2个电厂设备采购项目，其中在电网设备采购项目的评价过程中，三个项目均被评价为零分，理由如下：

原国家发展计划委员会以《中华人民共和国招标投标法》第三条规定为依据制定，并于2000年5月1日发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第二条规定：关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：（一）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；

电网项目工程作为公众用电所需基础设施，与公众日常生产、生活息息相关，显然属于上述法律、规章所明确规定的依法必须招标的项目范围。

并且江苏省电力公司作为负责江苏范围内电网项目建设的国有企业，在电网建设过程中所投资的资金无论来源于国家投资还是公司自筹，建设所用资金均属于公共资金，而在使用公共资金采购电力设备过程中，应通过严格的招标程序保障采购招标能够实现最充分的竞争，降低采购成本。

因此，电网设备采购项目应当在国家指定发布公告的媒体上发布招标公告，通过公开招标实现竞争最大化，降低采购成本、保证采购设备的质量。

但在2006年8月江苏省电力系统首期专题评价中发现被评价的三个电网设备采购项目在实际招标过程中均采用的是邀请招标方式，招标方式不符合我国招投标法律规范的要求，均被评价为“0”分，这也说明了电力系统招标的公开度亟待提高。

那么电力系统的招标为何要将应当公开招标的项目采用邀请招标方式进行呢？我们分析原因可能有以下两个：

①、电力系统由于长期处于国家垄断的地位，至今仍属于带有垄断色彩的行业之一，因此可能因行业的垄断性质造成了包括招标在内众多活动信息的封闭性。

②、可能是电力系统早期招标过程中邀请招标方式被较多采用，以致至今在电力系统招标过程中仍习惯性采用邀请招标方式。

当然，不可否认，实践中的确也存在一部分特殊的电力设备因技术等方面的原因导致国内只有少数几家单位能够提供，但大部分电力设备的供应方面是不存在这种情况，这些项目本应是可以通过公开招标以实现最充分竞争的。

如果将这些可以通过公开招标的采购项目都改用邀请招标方式，即人为缩小了竞争的范围和程度，必然影响到采购成本的控制和采购质量的保证，甚至可能因此滋生私下交易和腐败。

在我中心第二次对江苏电力系统进行专题评价过程中已发现，江苏省电力公司于2006年10月底公布的信息中称“2006年4季度110KV及以下输变电工程主设备/材料集中规模招标采购”项目招标采用公开招标方式进行，改变了原来邀请招标的方式。

对此，我们期待省电力公司在今后其他项目招标过程中也能更多的采用公开招标方式，增强招标的公开性，起到一个大型企业所应有的示范作用。

第二部分   2006年度专题评价之问题聚焦

2006年度开展专题评价过程中尽管发现一些问题在逐渐受到招标人重视，并且部分问题在招标过程中开始得到改进和完善，但同时2006年度开展的专题评价工作以及对投标单位所进行的调研工作中也发现，目前招投标领域仍旧存在着很多亟需重视和改进的问题。

一、资格预审规则中主观控制痕迹明显

- 问题表现

2006年度开展的专题评价中，屡屡发现一些项目招标公告、资格预审文件中存在一些倾向性或排斥性的资格审查条件，以及一些规则中存在明显的主观操作空间。

- 问题分析

通过招投标可信度评价以及对投标单位的调研获悉，目前资格预审环节因为监管不足等各种原因，使得资格预审成为招标人控制招标结果的一个重要环节。

但一般想进行主观控制的招标人，其在招标公告、资格预审文件等书面规则中总会有外在表现，在资格预审环节，从资格预审条件的设置、资格预审办法、限制通过资格预审数量的规则等方面均能发现主观控制的痕迹。

资格预审条件设置方面，实践中一些招标人在业绩、获奖、地域等方面设置限制性或排斥性资格条件，从而实现招标人暗箱操作的意图。

资格预审办法的规则方面，实践中一些招标人通过综合评分方式进行资格预审，在评分标准中设置业绩、获奖、地域、注册资金等方面的不合理的加分规则，或设定的评分规则存在两种以上解释，便于在实际评分过程中进行人为操作。

限制通过资格预审的潜在投标人数量的目的一般为提高效率、节约资源，但对于涉及使用公共资金的招标项目来说，首先应保证的是招标的竞争性，而这一点也是目前招投标实践所面临的首要问题。并且对于一个规范的市场而言，基于对自身竞争实力的充分预估以及趋利避害的本能，竞争成本应当会处于一个恰当的水平，无须采用人为手段进行调控。

然而，实践中一些招标人采用外延模糊的限制规则，方便在实际操作过程中能够按照自己的意图限制通过资格预审的单位数量，如有的招标项目公告中规定“本次招标确定不超过9家单位通过资格预审”，该规则其实并未明确公布最终将确定几家单位通过资格预审，或许是9家，或许是6家，或许是9以下的其他数量，究竟确定几家单位通过资格预审完全可以由招标单位主观控制。

当然，人为控制行为主要还是存在于招投标活动中，尽管在招标公告、资格预审文件等书面材料有所显现，但一般难以作为认定人为控制的直接证据，因此招标人可以说是规则制订的严谨性不够或专业能力不够，并非进行主观控制，因此评价机构也只能称其为“主观控制的痕迹”。

二、评标过程中依然存在暗箱操作

- 问题表现

2006年度的专题评价过程中发现很多被评价项目的评标办法中均存在外延模糊的实质性条款，或者在评标办法中设置了一些倾向性的评分标准。

- 问题分析

在评价结束后通过对投标单位的调研以及通过一些业内人士了解到，目前招投标实践中暗箱操作情况依然存在，甚至一些投标单位明确称招投标只是形式上走过场，哪家单位能中标早已确定，有时参加投标也是招标人让去陪标的，而评标也只不过是招标人为实现内定目标而采用的一种形式，使自己的暗箱操作批上合法外衣，也增加了监管的难度。

当然，在评价过程中仍能透过表面规则发现一些暗箱操作的端弥，如在评标办法中一些可能引起废标的实质性条件的外延模糊，在实际评标过程中能够让招标人根据自身需要，将某投标人的投标文件按废标处理，或不作废标处理，做出对自己有利的解释，以便实现控制评标结果的目标。

再如在采用综合评分法评标的项目中，其具体评分标准中带有明显的倾向性，有的招标项目评标办法中规定“在本单位承担过类似工程，履约考核为优的，加2分”，该规定只是实践中众多倾向性评分规则中的一种，显然设有如此评分规则的项目招标中存在暗箱操作的可能性较大。

三、招标活动不按预先设定的规则执行

- 问题表现

通过在专题评价过程中参加一些系统招标的活动现场，发现大多项目招标文件中所记载的规则在实际招投标活动中得不到严格执行，实际操作与招标文件等书面资料上的规定存在较大差距。

- 问题分析

招标的规范性体现在三个方面。

一是招标信息、招标规则覆盖了整个招投标活动的各个具体环节，即招投标具体操作过程中各方面均是有明确规则依据的，并且这些招标信息、招标规则是公开的。

二是招标单位设置的招标程序，制订的招标规则应是合理的，能够保证对所有潜在投标人适用均是公平、公正的。

三是招标实际操作过程中能够严格执行预先设置的招标程序、制订的招标规则。

上述三个方面，信息、规则的公开、完备是前提，合理的规则是保障，而规则执行的一致性是规范招标的关键，任何一方面存在缺陷均会影响整个项目招标的规范度。

例如从规则执行的一致性角度分析，通常潜在投标人根据预先设置并已公开的招标程序和规则均会对自己参加某项投标活动的行为结果进行合理预期，而招标人如在实际招标操作中并不执行预先设置的程序和规则，则潜在投标人的这种合理预期很难实现，同时整个项目招标会按照何种程序进行、可能产生什么结果均处于不可控状态，规范招标也仅仅是停留在书面规则制订的层面。

实践中，为何普遍存在招标规则得不到严格执行的现象呢？原因可能有以下几点：

1、可能负责编写招标文件，制订招标规则的人员并不实际进行招标操作，而实际招标过程中工作人员对预先制订的招标规则并不熟悉，造成未严格执行招标规则；

2、可能招标操作人员按照自己的习惯进行招标操作，而这种习惯做法与预先设置的招标规则又存在差别，造成招标规则未得到严格执行。

3、可能实际操作过程中，招标人因为其他主观原因而未执行招标规则。

从实际情形看，无论何种原因造成招标规则在操作中未得到严格执行，但因证据、人力、时间等方面的原因，造成了招标主管部门对规则执行情况的监管难度较大。

四、工程变更规则漏洞大

- 问题表现

2006年度专题评价中发现，建设系统招标文件中对于工程变更规则基本均采用建设系统《建设工程施工合同》范本中工程变更部分条款，其中对于是否需要工程变更的确定标准、工程变更的价格确定程序均没有明确规定。

其他系统对于工程变更规则的规定基本采用相关系统招标文件范本中对于工程变更部分的规定。

如在2006年度评价的某项目招标文件中对于设计以外原因引起的工程变更，规定：“合同履行中业主要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决”。在规定变更价款的确定时，规定“合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由承包人提出适当的变更单价，经工程师确认后执行”。只对因设计原因引起的工程变更进行了较为详细的规定，而对于其他原因引起变更所规定的上述变更条款不够明确。

- 问题分析

在实际施工过程中，为更好地满足工程的使用和安全功能、降低工程项目建设成本，少量工程变更是必要的，而且，几乎是无法避免的。但实践中工程项目业主和承包商利用工程变更获取非正当利益的情形仍大量存在。

因此，工程变更历来一直是招投标各方主体以及招投标监管部门关注的重点，但工程变更的标准程序以及如何确定变更工程的价款在实践中并无统一的操作指引，因而也造成了实践中面对工程变更时各单位都按照自己单位的相关决策程序进行变更。

但不管按照何种程序进行变更，招标文件中对于工程变更规则的规定至少包含两点内容，一是如何确定是否需要变更；另一是如需要变更如何确定变更价款。

如果招标文件中对于上述两点内容无规定或规定的内容比较模糊，则在实际变更过程中可能导致承包商为通过工程变更获得更多利益而贿赂招标单位、监理单位的相关人员，或产生其他腐败行为或私下交易。

如上文提及的“合同履行中业主要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决”。尽管招标人在招标文件中作出该规定的本意或许是无法穷尽所有可能引起工程变更的原因，而作出的概括性规定。但该条款规定的“协商解决”程序，在具体被适用时是否会成为具体承办人员进行工程变更暗箱操作、私下交易的合法依据呢？

同时该项目招标文件项目专用本中对于变更价格的确定规则规定“合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行”，并规定“监理工程师不同意承包人提出的变更价款，应通过协商解决”。

从以上关于变更价格的确定规则中不难看出，监理工程师在确定变更价格过程中扮演的角色十分重要，而且监理工程师具有协商解决变更价格的权力，因此在变更价格确定过程中监理工程师是否会成为承包人的首要公关目标？监理工程师如真与承包人在工程变更过程中达成私下交易，招标人是否有监督、核查机制呢？而监理工程师为了能够减少私下交易的风险，是否会将招标人一起拉入私下交易？

实践中，工程变更虽然一般发生在施工过程中，但有相当部分与工程勘察、工程设计相关，因此，合理控制施工阶段的工程变更不仅需在工程施工阶段采取控制措施，还需从工程勘察、工程设计等阶段就进行全方位的控制。

如工程勘察合同中应当明确承担勘察工程的单位对勘察结果承担责任的时限应到主体工程施工完为止；因勘察资料不准确引起工程变更，造成设计单位、业主、承包方的损失，勘察单位应承担相应的赔偿责任。

工程设计合同中应当明确规定承担设计任务的单位对工程设计承担责任的时限应到工程施工完毕。因设计单位原因造成设计错误、缺漏引起程变更，造成业主、承包方的损失，设计单位应承担主要的赔偿责任。

而在工程施工合同中则应明确约定可以进行工程变更的情形、确定变更的具体程序以及工程变更部分价款的具体确定方法。

五、最低价评标法的运用亟待研究和有效推行

- 问题表现

在2006年专题评价被评价的招标项目中，只有个别采用最低价评标法，而大多采用综合评标法或其他评标办法，最低价评标法亟待研究和有效推行。

- 问题分析

在实践中很多招标人认为最低价有诸多问题，如可能导致实力不强的投标人中标，可能存在招标人与中标人的协调障碍，可能影响工程进度、质量，可能造成恶意低价等等。因此，最低价评标法在实践中很少采用，未受到应有的重视。

不可否认，运用最低价评标法招标如果其他配套规则、措施不完善，在实践中确实可能带招标单位的工作带来一些问题，但本报告认为最低价评标法并非导致这些问题的根源。首先，招标是通过竞争选择一份合同，而非单纯选择单位；其次，导致上述问题更多是因为合同内容不完善，不严谨，缺乏合同履行过程中有效监督和有力处罚，违约责任不明确；最后，遵循市场规律，对于投标单位报价是否是恶意低价并不是在投标阶段作出的定论，而是在合同履行阶段。

作为涉及公共资金的建设项目，因为公共资金所有者为不特定人群，即公共资金的使用人仅行使代为使用、管理的权利，所以公共资金项目招标的本质诉求应为：一是项目得以实现，二是承担最少量的资金支出。可见运用最低价评标法的关键有二：一是投标方案的合格性，即投标方案符合招标项目得以实施的要求；二是选取中标人的价格决定原则，即在投标方案合格的前提下价格低者中标。如此既能有效节约公共资金，又可以很大程度上避免评标中的人为操纵。最低价评标法与公共资金项目招标的本质诉求最为吻合，在国外实践中也被普遍采用。

那么如何让最低价评标法能够在国内公共资金建设项目中得意广泛运用呢？本报告认为在工程建设过程中应认真研究与最低价评标法所配套使用的合同条款、合同管理方法、违约责任的明确以及配套的处罚措施。

当然，如何将这些配套规则完全与最低价评标法进行衔接仍需各方主体，尤其是招标人结合自身项目特点认真研究。而最低价评标法最终是否能够在公共资金领域广泛运用还需主管部门采取有效措施推行。

除了上述焦点问题，评价中还发现了招标公告、资格预审文件、招标文件等书面资料中信息公示、规则制订方面的问题，如资格预审审查内容、方法、方式不合理的问题，投标有效期效力的问题，投标文件递交与签收的规则问题，评标结果公开内容不合理的问题等等，这些问题已经多次点评，以期相关主管部门和招标单位能够重视。

第三部分  2007年度招投标信用评价之工作展望

一、国内招投标信用发展趋势

2007年，社会各个领域的信用问题将备受社会各界关注，无论是政府信用、企业信用还是个人信用，都将给社会经济生活产生重要影响。

对于招投标领域信用评价工作来说，2007年同样是至关重要的一年，国家发改委力推招投标信用评级清理招标腐败的工作将在07年开始落实。

国家建设部相关部门要求开展研究的“合理低价中标如何操作”、“如何研究实行更加科学、合理、统一的评标办法”、“如何把建立诚信体系、推行工程担保制度与工程招标投标体系紧密结合起来”、“如何进一步管好招标投标代理机构”等课题将进一步在实践中探索和研究。

全国各省、市也建立了各自的招投标信用管理制度，以加强本地招投标领域的信用管理。

二、江苏省招投标信用发展动向

目前，江苏省建设系统已经开始对招标代理机构的信用管理制定了信用管理办法和评价标准，并拟在2007年初开始对招投标代理机构首先进行信用评价、发布、管理。

《2007年法治南京建设工作要点》中也明确要求加强招投标领域的信用管理，引入第三方机构进行信用监督。

其他诸如交通等系统的信用管理工作也以其他形式正在开展，并据悉某些系统将招投标领域的信用管理将作为专门课题进行研究。

三、睿之海信用评价工作方向

2007年，睿之海信息研究中心将继续以专题评价形式对江苏省范围内各重点工程的招标进行评价，而且将扩大评价的范围，包括对医疗采购、政府采购在内的各系统招标进行评价，并开始评价其他地区的招标项目。

同时，我中心将扩大《睿海评价》寄送的范围，让更多的招投标管理部门能够及时了解招投标可信度评价的最新结果，以期能为招投标管理部门的监管工作提供参考和帮助。

另外，专题评价过程中我们将加强与招标单位和投标单位的沟通，希望能通过评价为招标单位和投标单位提供更多的建设性意见。

除此，睿之海还将在2007年配合建设系统开展的招标代理机构信用评价工作，建立自己的招标代理机构、招标单位、投标单位、评委四种主体的信用评价标准及相关配套的评价程序规则，并将标准运用于实践，以期能够通过持续的评价逐步规范招投标各方主体的行为。

附：  2006年度专题评价结果发布一览表

为能对睿之海2006年度招投标可信度评价整体情况能够有比较直观的了解，特以排行榜形式将2006年评价情况示意如下：

一、分类比较

| 分 类 比 较 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 题 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 评价数量 | 排名 |
| 交 通 | 71.40 | 65.69 | 68.61 | 6 | 1 |
| 重点工程 | 81.44 | 51.45 | 65.14 | 6 | 2 |
| 教 育 | 60.50 | 52.21 | 56.23 | 14 | 3 |
| 电 力 | 41.77 | 0.00 | 16.40 | 5 | 4 |

二、各项目评价得分一览表

| 各项目评价得分一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价对象 | 可信度得分 | 可信度等级 | 排名 |
| 南京地铁二号线一期工程TA03标土建工程 | 81.44 | BB | 1 |
| 南京地铁二号线一期工程无机房电梯（含观光电梯）项目 | 77.49 | B | 2 |
| 沪苏浙高速公路江苏段路面工程施工项目 | 71.40 | B | 3 |
| 宁常、镇溧高速公路隔离栅工程施工项目 | 69.21 | B- | 4 |
| 宁淮高速公路南京段和宁蚌高速公路江苏段收费大棚工程施工项目 | 69.13 | B- | 5 |
| 京福高速公路徐州绕城西段互通区、服务区房建工工程施工项目 | 67.54 | B- | 6 |
| 南河左岸污水节流工程 | 63.11 | CC | 7 |
| 清凉门大街西段建设工程 | 60.61 | CC | 8 |
| 南京邮电大学仙林校区学生宿舍H组团桩基工程招标项目 | 60.50 | CC | 9 |
| 南京审计学院浦口新校区二期单体D-2-3学生宿舍（四标区三标段） | 60.03 | CC | 10 |
| 南京理工大学建设项目学生生活区一期工程 | 58.38 | C+ | 11 |
| 南京信息职业技术学院资讯科技楼土建及水电安装施工项目 | 58.08 | C+ | 12 |
| 南京农业大学学生宿舍11#12#工程招标项目 | 57.07 | C+ | 13 |
| 南京青少年活动中心办公楼改造装饰工程 | 56.87 | C+ | 14 |
| 南京市第一中学学生餐厅工程 | 56.63 | C+ | 15 |
| 中国药科大学江宁区公共教学楼工程招标项目 | 56.44 | C+ | 16 |
| 中国药科大学江宁校区学生食堂桩基工程招标项目 | 55.36 | C+ | 17 |
| 南京化工职业技术学院新校区建设（01幢学生宿舍楼工程） | 56.19 | C+ | 18 |
| 南京邮电大学学生宿舍H组团土建及水电安装工程招标项目 | 55.35 | C+ | 19 |
| 南京市玄武区教育局北京东路小学教学楼工程招标项目 | 54.54 | C | 20 |
| 南京师范大学生科院大楼工程招标项目 | 53.46 | C | 21 |
| 南京财经大学体育馆内装饰工程招标项目 | 53.03 | C | 22 |
| 南京师范大学附属中学江宁分校四期学生宿舍桩基工程招标项目 | 52.21 | C | 23 |
| 秦淮河主城段环境综合整治工程一标段 | 51.45 | C | 24 |
| 徐州发电厂公用系统A级检修耐磨排渣阀 | 41.77 | D | 25 |
| 徐州发电厂４００伏ABB开关 | 40.22 | D | 26 |
| 2006年电网项目主要电气设备年度集中招标 | 0.00 | D | 27 |
| 2006年电网项目综合自动化系统年度集中招标 | 0.00 | D | 28 |
| 500KV江都变扩建工程设备招标 | 0.00 | D | 29 |